## Slide 1
Agente 360
Roadmap de implementação · Power Apps Code App + SharePoint (AgentesAO)

## Slide 2
Objectivo da solução
Plataforma móvel e desktop para consultores gerirem a sua carteira de agentes ZAP de ponta a ponta.
Ciclo operacional: CAPTAR → REGISTAR VISITA → CHECKLIST → ACOMPANHAR → ANALISAR (KPIs e rappel).
Fonte de verdade: listas SharePoint no site AgentesAO — sem Dataverse nesta versão.
Autenticação Microsoft 365 no player Power Apps; cada consultor vê apenas a sua carteira e as suas visitas.
Publicação contínua via Power Apps CLI (pac code push) a partir do repositório app/.
Agente 360

## Slide 3
O que a aplicação faz

## Slide 4
Descrição completa da app — visão 360º
Início (Dashboard): KPIs da carteira do consultor (total, com/sem investimentos, novos no mês, tipos Produto/Zapadinha); KPIs de visitas (hoje, mês, agendadas hoje, por visitar, 7 dias); distribuição por província; actividade recente; atalhos Captar e Visitar.
Cabeçalho inteligente: saudação, logo ZAP, resumo da carteira + visitados no mês + por visitar + agendados hoje + visitas hoje (dados SharePoint).
Agentes: lista pesquisável e filtros (com/sem investimentos); apenas agentes onde o consultor é responsável (campo Consultor).
Captar: registo de novo agente na BD_Agentes_Palhativa (nome, província, município, tipo, email) com consultor preenchido automaticamente.
Perfil 360º: ficha do agente, separadores Resumo, Visitas, Checklist, Documentos, Rappel, Pagamentos (roadmap); iniciar visita a partir do perfil.
Visitar: seleccionar agente da carteira, GPS obrigatório, tipo de visita; grava item na Controlo de visitas Agentes.
Checklist: materiais de marketing, serviços digitais, observações e data da próxima visita — actualiza o mesmo item de visita.
Simulador de Rappel: cálculo por escalas oficiais ZAP (PVP, IVA, percentagem por faixa).
Mais: comunicações, simulador, dados do consultor, actualizar app e sair para o portal Power Apps.
Estado reflecte a Code App publicada no ambiente DEV Agente 360.
Agente 360

## Slide 5
Fontes de dados SharePoint
BD_Agentes_Palhativa
~3 700 agentes da rede; código em Title; consultor em field_5.
Tipo, província, município, estado (c/ s/ investimentos), notas comerciais e localização.
Filtro OData por consultor logado — nunca carga total da base na app.
Create/update via serviços gerados Power Apps SDK.
Controlo de visitas Agentes
~56 000 visitas + checklist num único item.
Filtros por Datadavisita (indexada) + Author (consultor).
Campos: código agente, GPS, tipos de visita, checklist, próxima visita.
Resumo mensal e histórico por agente na carteira.

## Slide 6
Stack técnica e publicação
Power Code App
React + TypeScript + Vite; HashRouter; design system ZAP (azul, amarelo, magenta).
Conectores: BD_Agentes_PalhativaService, ControlodevisitasAgentesService.
Host: getContext() para utilizador M365; detecção Power Apps player.
appId fixo em power.config.json — push actualiza app existente.
Ambiente alvo
DEV: Paulino Quicassa (85de9078-2a11-e636-a7d4-4cfe77ad3656).
App: Agente 360 (65c47048-dcae-43a8-aa7d-e3916c319689).
Site: zapcoao.sharepoint.com/sites/AgentesAO.
Fluxo: git → npm run push → validação no player → git push código.

## Slide 7
Roadmap de implementação

## Slide 8
Fases do roadmap (alto nível)
Fase 1
Concluída
Code App base
Auth M365
Carteira consultor
Captar + Agentes
Visitar + Checklist SP
Dashboard KPIs
Rappel simulador
→
Fase 2
Estabilização
QA consultores
Match Consultor/UPN
Performance visitas
Anexos/documentos
Editar agente
UAT DEV
→
Fase 3
Produção
Ambiente PROD
Permissões SP
Formação
Monitorização
Rollback plan
Go-live
→
Fase 4
Evolução
Comunicações SP
Mapas/rota
Pagamentos rappel
Power BI
Automations
Offline PWA

## Slide 9
Fase 1 — Fundação (estado actual)
Power Apps Code App Agente 360 ligada às duas listas principais.
Regra de negócio: dados scoped ao consultor (carteira + visitas Author).
Ecrãs: Dashboard, Agentes, Captar, Perfil, Visitar, Checklist, Confirmações, Rappel, Mais.
Indicadores de visitas e cabeçalho operacional alinhados à lista Controlo de visitas.
Pipeline npm run build + pac code push documentado em AGENTS.md.
Agente 360

## Slide 10
Fase 2 — Estabilização e completude funcional
Validar alinhamento nome/e-mail M365 ↔ campo Consultor em todos os consultores.
Documentos/anexos: biblioteca SharePoint ou HasAttachments com UX de upload no Captar/Perfil.
Edição completa do agente captado; validação de campos notas (telefone, morada, GPS).
Optimizar cargas (cache carteira, janelas mensais visitas, retry e mensagens de erro claras).
Testes de campo em dispositivos Android/iOS no player Power Apps.
Correcções de UX: voltar, logo, acessibilidade, performance listas longas.
Agente 360

## Slide 11
Fase 3 — Preparação produção
Replicar solução para ambiente PROD (appId/ambiente separados ou promote controlado).
Governança: owners das listas, DLP, grupos M365 por região/equipa.
Plano de formação (captação, visita, checklist, leitura KPIs).
Suporte L1/L2 e runbook (actualizar app, invalidar cache, erros SharePoint 5000).
Critérios de go-live assinados com negócio (Rede de Agentes).
Agente 360

## Slide 12
Fase 4 — Evolução e analytics
Comunicações corporativas desde lista SharePoint dedicada (ecrã Mais).
Integração pagamentos/comissões se lista ou ERP disponível (fora do scope actual).
Dashboards Power BI sobre BD_Agentes e visitas (visão gestão, não só consultor).
Power Automate: notificações próxima visita, alertas agentes sem visita no mês.
Melhorias mapa, rotas e modo offline se requisitos de campo o exigirem.
Agente 360

## Slide 13
Riscos e mitigação
Riscos
Limite 5000 itens SharePoint em filtros não indexados.
Inconsistência campo Consultor vs identidade M365.
Dependência do player Power Apps (sem host = sem dados).
Carga lenta em redes móveis fracas.
Mitigação
Filtros sempre por Datadavisita + Author; paginação OData.
Normalização de nomes; guia de preenchimento na lista.
Mensagens claras; testes só no player oficial.
Cache carteira; indicadores progressivos; retry.

## Slide 14
Próximos passos recomendados
Sessão de validação com 3–5 consultores reais (carteira, visitas, captar).
Checklist de aceitação por ecrã (critérios pass/fail).
Fechar gaps Fase 2 prioritários (anexos, editar agente se ainda em falta).
Definir data alvo PROD e responsáveis (IT + Negócio).
Manter repositório Git como fonte única; publicar só via npm run push.
Agente 360

## Slide 15
Obrigado
Agente 360 · Gestão completa da carteira de agentes ZAP